# ПЕНЗЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.03.2011                                                                                                    №  554-26/5

| Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 гг.», утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 30.12.2008 № 2261, за 2010 год |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст.22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Отчет о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 гг.», утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 30.12.2008  № 2261, за 2010 год принять к сведению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Пензы                            (А.В. Агафилов):

1) осуществлять постоянный контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в городе Пензе;

2) организовать работу по устранению недостатков и дефектов после проведения капитального ремонта многоквартирных домов в срок до                         01.07.2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Пензы А.Ю. Николаева и постоянную комиссию  городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии (С.Ю. Лисовол).

## Глава города           				                                         И.А. Белозерцев

ОТЧЕТ

о ходе выполнения долгосрочной целевой программы

«По проведению капитального ремонта многоквартирных

жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 гг.»,

утвержденной постановлением главы администрации города Пензы

от 30.12.2008 № 2261, за 2010 год

Согласно Федеральному закону №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «По проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Пензе на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением главы администрации города Пензы от 30.12.2008 № 2261 в 2010 году по Программе капитального ремонта выполнены работы на 106 многоквартирных домах (из них 15 домов ТСЖ) на сумму 204 422,879 тыс. рублей.

| Источники финансирования | По Программе, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 181 850,505 | 181 850,505 | 181 850,505 |
| Средства бюджета города Пензы | 12 351,23 | 12 351,23 | 12 351,23 |
| Средства собственников помещений (муниципалитет) | 1 488,191 | 1 488,191 | 1 488,191 |
| Средства собственников помещений (жители МКД) | 8 732,953 | 8 732,953 | 8 732,953 |
| ИТОГО: | 204 422,879 | 204 422,879 | 204 422,879 |

Организациями, управляющими многоквартирными домами, были объявлены 18 комиссионных отборов исполнителей работ по капитальному ремонту МКД, находящихся в управлении ООО «Генеральная управляющая компания»,  11 комиссионных отборов исполнителей работ по капитальному ремонту МКД, принадлежащих ЖСК и ТСЖ и заключены договора подряда с 10 подрядными организациями на 106 МКД, из них 15 ТСЖ.

| № № п/п | Управляющая организация | Адрес | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | 4-й пр. Терновского, 7 | ООО «СТиС» |
| 2 | ООО «УК «Военсервис» | Воен. городок, корп. 11 | ООО «Стройрегион-58» |
| 3 | ООО «УК «Военсервис» | Воен. городок, корп.12 | ООО «Стройрегион-58» |
| 4 | ТСЖ «Городок военный» | Военный городок, кор.105 | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 5 | ТСЖ «Городок военный» | Военный городок, кор.108 | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 6 | ТСЖ «Городок военный» | Военный городок, кор.102 | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 7 | ТСЖ «Союз» | Пр. Победы, 12а | ООО «СтальСервис» |
| 8 | ТСЖ «Союз» | Пр. Победы, 14а | ООО «Евросервис» |
| 9 | ТСЖ «Союз» | Пр. Победы, 33 | ООО «СТиС», СМУП «Пензалифт» |
| 10 | ЖСК «Чайка» | Пр. Строителей, 16 | МУП «ГАРСЖХ» |
| 11 | ЖСК «Ласточка» | Пр. Строителей, 62 | ООО «Стройрегион-58» |
| 12 | ООО «УК «Жилье - 10-1» | Проспект Победы, 81 | ООО «Евросервис» |
| 13 | ООО «УК «Жилье - 10-1» | Проспект Победы, 87 | ООО «Евросервис» |
| 14 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Ворошилова, 2 | ООО «Стройтехснаб» |
| 15 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Ворошилова, 4 | ООО «Стройтехснаб» |
| 16 | ООО «УК «Жилье - 26-1» | ул. Вяземского, 19 | ООО «Стройтехснаб» |
| 17 | ТСЖ «Союз» | ул. Вяземского, 47 | ООО «СТиС» |
| 18 | ООО «УК «Жилье - 24-1» | ул. Герцена, 44 | МУП «ГАРСЖХ» |
| 19 | ООО «УК «Жилье - 22-1» | ул. Измайлова, 41а | ООО ПСК «Усадьба» |
| 20 | ООО «УК «Жилье - 7-2» | ул. Калинина, 74 | СМУП «Пензалифт» |
| 21 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 24 | ООО «Стройтехснаб» |
| 22 | ООО «УК «Жилье - 26-1» | ул. Карпинского, 27А | ООО «Стройтехснаб» |
| 23 | ООО «УК «Жилье - 26-1» | ул. Карпинского, 3 | ООО «Стройтехснаб» |
| 24 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 30 | ООО «Стройтехснаб» |
| 25 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 30а | ООО «Стройтехснаб» |
| 26 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 32а | ООО «Стройтехснаб» |
| 27 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 38 | ООО «Стройтехснаб» |
| 28 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 40 | ООО «Стройтехснаб» |
| 29 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 42 | ООО «Стройтехснаб» |
| 30 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 44 | ООО «Стройтехснаб» |
| 31 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 46 | ООО «Стройтехснаб» |
| 32 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Карпинского, 48 | ООО «Стройтехснаб» |
| 33 | ООО «УК «Жилье - 29-1» | ул. Кл. Цеткин, 19 | ООО «РСУ» |
| 34 | ООО «УК «Жилье - 17-1» | ул. Красная, 33а | ООО «СТиС» |
| 35 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Кулакова, 10 | ООО «Стройтехснаб» |
| 36 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Кулибина, 11 | ООО «РСУ» |
| 37 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Кулибина, 12 | ООО «РСУ» |
| 38 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Кулибина, 14 | ООО «РСУ» |
| 39 | ООО «УК «Жилье - 11-1» | ул. Ладожская, 57 | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 40 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Ленина, 10 | ООО «РСУ» |
| 41 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Литейная, 14 | ООО «РСУ» |
| 42 | ООО «УК «Жилье - 29-1» | ул. Луначарского, 28 | ООО «РСУ» |
| 43 | ООО «УК «Жилье - 29-1» | ул. Луначарского, 34 | ООО «РСУ» |
| 44 | ООО «УК «Жилье-7-2» | ул. М.Горького, 38/45 | ООО «РСУ» |
| 45 | ООО «УК «Жилье - 20-1» | ул. Мира, 47 | ООО «РСУ» |
| 46 | ООО «УК «Жилье - 20-1» | ул. Мира, 6 | ООО «РСУ» |
| 47 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Новый Кавказ, 4 | ООО «Стройтехснаб» |
| 48 | ООО «УК ЖСК Москва» | ул. Островского, 10 | МУП «ГАРСЖХ» |
| 49 | ТСЖ «Родина» | ул. Островского, 2 | ООО «Евросервис» |
| 50 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Плеханова, 10 | СМУП «Пензалифт» |
| 51 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Плеханова, 12 | СМУП «Пензалифт» |
| 52 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Плеханова, 16 | ООО «Стройтехснаб» |
| 53 | ООО «УК «Авангард-1» | ул. Плеханова, 6 | СМУП «Пензалифт» |
| 54 | ЖСК «Сахалинец-4» | ул. Попова, 44 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 55 | ЖСК «Вымпел» | ул. Попова, 46 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 56 | ЖСК «Западный» | ул. Попова, 48 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 57 | ЖСК «Авиатор» | ул. Попова, 54 | ООО «Стройрегион-58» |
| 58 | ООО «УК «Жилье - 24-1» | ул. Пролетарская, 52 | МУП «ГАРСЖХ» |
| 59 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Пушанина, 13 | ООО «СТиС» |
| 60 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Пушанина, 22 | ООО «СТиС» |
| 61 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Пушанина, 4 | ООО «СТиС» |
| 62 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Пушанина, 44 | ООО «СТиС» |
| 63 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Пушкина, 163 | ООО «Стройтехснаб» |
| 64 | ООО «УК «Жилье-7-2» | ул. Революционная, 2д | ООО «РСУ» |
| 65 | ООО «УК «Жилье - 21-1» | ул. Саранская, 43а | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 66 | ООО «УК «Жилье - 17-1» | ул. Свердлова, 38а | ООО «СТиС» |
| 67 | ООО «УК «Жилье - 17-1» | ул. Свердлова, 40/13 | ООО «СТиС» |
| 68 | ООО «УК «Жилье-7-2» | ул. Славы, 4 | ООО «РСУ» |
| 69 | ООО «УК «Жилье - 11-1» | ул. Собинова, 4 | ООО «Комплект СтройСервис» |
| 70 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Суворова, 180 | ООО «Стройтехснаб» |
| 71 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Суворова, 182 | ООО «Стройтехснаб» |
| 72 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Суворова, 184 | ООО «Стройтехснаб» |
| 73 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Суворова, 186 | ООО «Стройтехснаб» |
| 74 | ООО «УК «Жилье - 23-1» | ул. Суворова, 192 | ООО «Стройтехснаб» |
| 75 | ООО «УК «Жилье - 17-1» | ул. Тамбовская, 20 | ООО «СТиС» |
| 76 | ООО «УК «Жилье - 22-1» | ул. Тарханова, 7 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 77 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Ударная, 22 | ООО «РСУ» |
| 78 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Ударная, 28 | ООО «РСУ» |
| 79 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Ударная, 40 | ООО «РСУ» |
| 80 | ООО «УК «Жилье - 10-1» | ул. Ульяновская, 21 | СМУП «Пензалифт» |
| 81 | ООО «УК «Жилье - 10-1» | ул. Ульяновская, 42 | ООО «Евросервис» |
| 82 | ООО «УК «Жилье - 9-1» | ул. Ульяновская, 62 | ООО «РСУ» |
| 83 | ООО «УК «Жилье - 10-1» | ул. Ульяновская, 8 | ООО «Евросервис» |
| 84 | ООО «УК «Жилье - 29-1» | ул. Ухтомского, 55 | ООО «РСУ», СМУП «Пензалифт» |
| 85 | ООО «УК «Жилье - 29-1» | ул. Ухтомского, 57 | ООО «РСУ», СМУП «Пензалифт» |
| 86 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Фрунзе, 25 | ООО «РСУ» |
| 87 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Фрунзе, 30 | ООО «РСУ» |
| 88 | ООО «УК«Жилсервис-1» | ул. Циолковского, 14 | ООО «РСУ» |
| 89 | ООО «УК «Жилье - 7-1» | ул. Чаадаева, 93 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 90 | ООО «УК «Жилье - 7-1» | ул. Чаадаева, 97 | ООО ПСК «Усадьба» |
| 91 | ООО «УК «Жилье-7-2» | ул. Чкалова, 7 | ООО «РСУ» |
| 92 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 11 | ООО «СТиС» |
| 93 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 12 | ООО «СТиС» |
| 94 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 13 | ООО «СТиС» |
| 95 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 14 | ООО «СТиС» |
| 96 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 15 | ООО «СТиС» |
| 97 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 16 | ООО «СТиС» |
| 98 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 18 | ООО «СТиС» |
| 99 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 5 | ООО «СТиС» |
| 100 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 6 | ООО «СТиС» |
| 101 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 7 | ООО «СТиС» |
| 102 | ООО «УК «Жилье - 16-1» | ул. Экспериментальная, 9 | ООО «СТиС» |
| 103 | ООО «УК «Заря-1» | ул. Юбилейная, 12 | ООО Стройрегион-58 |
| 104 | ООО «УК «Заря-1» | ул. Юбилейная, 18 | ООО Стройрегион-58 |
| 105 | ООО «УК «Заря-1» | ул. Юбилейная, 20 | ООО Стройрегион-58 |
| 106 | ЖСК «Лотос» | ул. Мира, 64 | ООО РСУ |

В полном объеме выполнены следующие работы на 106 МКД, из них 15 МКД находящихся в управлении ТСЖ на сумму 204 422,879 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт кровель на площади 47,228 тыс. м. кв. на сумму 43 003,775 тыс. рублей на 50 МКД;

- капитальный ремонт фасадов на площади 8,185 тыс. м. кв. на сумму 9 711,853 тыс. рублей на 5 МКД;

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем протяженностью 71,9 км на сумму 104 197,016 тыс. рублей на 76 МКД;

- замена лифтового оборудования – 21 шт. на сумму 25 200,0 тыс. рублей на 8 МКД;

- установка общедомовых узлов учета - установлено 155 приборов учета на узлах ввода на сумму 22 050,0 тыс. рублей на 71 МКД;

- капитальный ремонт подвальных помещений на сумму 260,235 тыс. рублей на 2 МКД.

Денежные средства подрядным организациям перечислены в полном объеме.

Сумма заключенных контрактов договоров – 204 422,879 тыс.руб.

Перечислено из местного бюджета на счета ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций – 196 445,716 тыс.руб.

Оплачено со счета ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций за выполненные работы, со счета местного бюджета – 92 550,257 тыс.руб.

Для приемки жилых домов после завершения  капитального ремонта создана комиссия с участием представителей собственников (председатель ТСЖ, старший по дому), подрядной организации, управляющей организации, Управления государственной жилищной инспекции Пензенской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, администрации района, страховой компании Пензенского филиала ЗАО «СГ «УралСиб», предприятий по обслуживанию жилого фонда. На комиссии  приглашаются  депутаты Пензенской  городской Думы соответствующих округов и представители  средств массовой информации.

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем, оснащение общедомовыми приборами учета до 100 процентов МКД позволит оплачивать реально потребленные ресурсы.

Заместитель главы

администрации г. Пензы			                                                      А.Ю. Николаев