**ИНФОРМАЦИЯ**

**к проекту решения Пензенской городской Думы**

**«Об исполнении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2021 год, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 26.03.2021 №354-21/7»**

В рамках Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за2021 год выполнено работ на общую сумму **68779,74604 тыс. руб.**, в том числе:

**Управлением ЖКХ города Пензы** проведены следующие виды работ на общую сумму **21636,34666 тыс. руб.**:

1.Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, парковок, проездов к дворовым территориям общей площадью **21 153,6 кв. м.** на общую сумму **19 264,93128тыс. руб**. проведен на **87 адресах.**

2.Установка детских игровых и спортивных элементов, установка МАФ:

- Железнодорожный район: приобретены детские игровые и спортивные элементы, малые архитектурные формы в количестве **63 единиц** на общую сумму **2 067,77974 тыс.руб**. Установка планируется в весенне-летний период 2022 года.

- Октябрьский район, Ленинский район, Первомайский район: по результатам проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронных аукционов с ООО «Малые архитектурные формы» были заключены муниципальные контракты: № 18 от 28.05.2021, № 19 от 31.05.2021, № 27 от 02.07.2021(далее — Контракты). В ходе приема выполненных работ были выявлены несоответствия параметров установленного оборудования техническим характеристикам в муниципальных контрактах, а также недостатки проведения работ по установке указанных элементов, о чем подрядная организация уведомлялась неоднократно.

ООО «Малые архитектурные формы» выступило с предложением в соответствии с п. 7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который предусматривает, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [ч. 6 ст. 14](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389509/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst108)указанного Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, о заключении дополнительных соглашений по контрактам в части изменения параметров и технического описания оборудования.

Управлением ЖКХ города Пензы было принято решение обратиться в Ассоциацию по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД» с просьбой провести экспертную оценку на предмет определения: является ли качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) оборудования, поставленного ООО «Малые архитектурные формы», улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контрактах.

По итогам экспертной оценки получено заключение, согласно которому оборудование, предоставленное ООО «Малые архитектурные формы» для замены по Контрактам, не является улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контрактах, так как в оборудовании присутствуют наряду с улучшенными характеристиками и заниженные характеристики, либо в оборудовании присутствуют заниженные характеристики без улучшения или оборудование соответствует Контрактам.

Кроме того, ООО «Малые архитектурные формы» выявленные недостатки не были устранены в срок.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 310, 715, 768 ГК РФ,   
ч.8,9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 7.3, п. 7.7 Контрактов УправлениеЖКХ города Пензы приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Контрактов.

3.Обустройство площадки для выгула собак выполнено на **1 адресе** на общую сумму **303,63564 тыс. руб.**

**Управлением образования города Пензы** проведены ремонтные работы, ремонт асфальтового покрытия, замена оконных блоков, ремонт кровельного покрытия, приобретение оборудования и установка детских игровых элементов в **108 учреждениях** образования на общую сумму **43 864,60226 тыс. руб**.

**Управлением культуры города Пензы** проведены ремонтные работы в учреждениях, приобретена литература, приобретен компьютер, приобретен линолеум в **11 учреждениях**, на общую сумму **600 тыс. руб.**

**Социальным управлением города Пензы** выполнено укрепление материально-технической базы в **1 учреждении** на общую сумму **100 тыс. руб.**

**Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы** в **1 учреждении** проведен капитальный ремонт вентиляции в спортивном зале на общую сумму **50 тыс. руб.**

**Администрацией Октябрьского района города Пензы** обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **1 адресе**, на общую сумму **131,9999 тыс. руб.**

**Администрацией Железнодорожного района города Пензы** обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **3 адресах**, на общую сумму **199 тыс. руб.**

**Администрацией Ленинского района города Пензы** обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **2 адресах**, на общую сумму **393 тыс. руб.**

**Администрацией Первомайского района города Пензы** обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на **20 адресах**, на общую сумму **1804,79722 тыс. руб.**

Начальник Управления

жилищно-коммунального

хозяйства г. Пензы А.О. Синичкин