###### ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

_____________________________________________________________________________________________

###### РЕШЕНИЕ

27.05.2011								                                 № 613-28/5

О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы

от 26.06.2009 №75-7/5 «Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал»

по повышению энергетической, экологической эффективности

на 2010-2014 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на основании ст. 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 №75-7/5 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2014 годы» (Пензенские губернские ведомости, 2009, №48) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2016 годы»;

2) в пункте 1 решения цифры «2010-2014» заменить на «2010-2016»;

3) приложение к решению Пензенской городской Думы от 26.06.2009 №75-7/5 изложить в следующей редакции:

# «ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Горводоканал»

по повышению энергетической,  экологической  эффективности

на 2010 – 2016 годы.

- Основание для выполнения работ.

1) Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса»;

2)   Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Заказчик: администрация города Пензы

- Исполнитель: ООО «Горводоканал» города Пензы

- Цели технического задания:

1) Определение основных целей и задач разработки и реализации инвестиционной программы.

2)  Определение основных требований к инвестиционной программе.

3) Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы предприятия.

Цели программы: реализация экономически обоснованного энерго-сберегающего комплекса мероприятий по рациональному использованию водных и энергетических ресурсов, реагентов и оборудования.

# Задачи программы:

- снижение  затрат на  оказание  услуг  по  водоснабжению  и  водоотведению  за  счёт  сокращения  непроизводительных  расходов;

- повышение экологической  безопасности производства;

- создание  организационных,  правовых,  экономических,  научно-технических  условий,  обеспечивающих  снижение  потребления  водных  и  сырьевых  ресурсов,  повышения качества водоподготовки

- Основные требования к инвестиционной программе.

| Основные направления мероприятий инвестиционной программы | 1. С целью повышения экономической и экологической эффективности предусмотреть в инвестиционной программе мероприятия по внедрению автоматического учёта расхода воды, при возникновении аварийной ситуации с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды. 2. Разработать мероприятия по внедрению системы повторного использования промывной воды, позволяющей сократить потери воды, связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров и исключить негативное воздействие на окружающую природную среду. |
| --- | --- |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2010 – 2016 годы |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Финансирование мероприятий инвестиционной программы может осуществляться за счет: - надбавки к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал» на водоснабжение; - собственных средств предприятия. |
| Требования к содержанию инвестиционной программы | Разработать следующие разделы инвестиционной программы (перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен): 1. Перечень инвестиционных объектов с указанием сроков реализации и стоимости объектов. 2. Структура и величина источников финансирования инвестиционной программы. |
| Финансовые требования | Общая стоимость мероприятий программы, финансируемых за счет надбавки к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал» на водоснабжение, не должна превышать 521,366 млн. рублей. |

- Целевые условия для инвестиционной программы.

Целевым условием инвестиционной программы предприятия является реализация плана технических мероприятий, направленных на наиболее оптимальное достижение целей и задач инвестиционной программы:

1) Внедрение автоматического учета расхода воды на объектах                             ООО «Горводоканал» с установкой приборов учета (2010-2011 годы).

2)  Внедрение автоматического учета расхода воды на ЦТП с установкой приборов учета (2010-2011 годы).

3) Проектирование и строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка (2010-2016 годы).

- Основные целевые индикаторы инвестиционной программы.

| Базовое значение | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка приборов учета холодной воды, шт. |
| На объектах ООО «Горводоканал» | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
| На ЦТП города | 110 | 41 | - | - | - | - | - |
| Удельный вес потерь воды, % |
| 33,7 | 0 | 0 | 33,4 | 32,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Экономия электроэнергии тыс. кВт.ч |
| 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Экономия воды в натуральном выражении, млн. м3 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

- Ожидаемые результаты:

1. Внедрение автоматического учёта расхода воды позволит сократить потери воды при возникновении аварийных ситуаций в связи с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды.

2. Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров и сократить затраты электроэнергии на забор и очистку воды, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду.

- Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы подлежит согласованию в администрации города:

- первым заместителем главы администрации (по стратегическому развитию);

- заместителем главы администрации (по городскому хозяйству и транспортному обслуживанию);

- заместителем главы администрации (по городскому развитию).

- Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.

| № | Этапы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта инвестиционной программы | В течение 2-х недель после утверждения технического задания на разработку. |
| 2. | Рассмотрение и согласование в администрации города Пензы | В течение 2-х недель с момента представления. |
| 3. | Утверждение инвестиционной программы | На заседании Пензенской городской Думы в соответствии с Регламентом. |

- Форма предоставления проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

13. Условия реализации инвестиционной программы предприятия.

Предприятию необходимо, в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», заключить с администрацией города Пензы, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы договор на реализацию инвестиционной программы предприятия.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города					                                         И.А. Белозерцев

2.  Рекомендовать главе администрации города Пензы Р.Б. Чернову в срок до 1 сентября 2011 года провести работу по приему объектов, построенных  ООО «Горводоканал», за счет инвестиционной надбавки к тарифу,  в муниципальную  собственность.