###### ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

_____________________________________________________________________________________________

###### РЕШЕНИЕ

27.05.2011									                     № 614-28/5

О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы

от 26.06.2009 №76-7/5 «Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2014 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на основании ст. 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 №76-7/5 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2014 годы» (Пензенские губернские ведомости, 2009, №48) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010-2016 годы»;

2) в пунктах 1-4 цифры «2010-2014» заменить цифрами «2010-2016»;

3) приложение к решению Пензенской городской Думы от 26.06.2009                            № 76-7/5 изложить в следующей редакции:

«Инвестиционная программа

ООО «Горводоканал»

по повышению энергетической, экологической эффективности

на 2010-2016 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа по повышению энергетической, экологической эффективности ООО «Горводоканал» на 2010-2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Администрация города Пензы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Основные разработчики программы | ООО «Горводоканал» |
| Исполнитель мероприятий программы | ООО «Горводоканал» |
| Цели программы | Реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса мероприятий по рациональному использованию водных и энергетических ресурсов |
| Задачи программы | - снижение затрат на оказание услуг по водоснабжению за счёт сокращения непроизводительных расходов; - повышение экологической безопасности производства; - создание организационных правовых, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих снижение потребления водных и сырьевых ресурсов, повышения качества водоподготовки |
| Сроки реализации программы - 2010 – 2016 годы. |
| Объемы финансирования программы - 521,366 млн. рублей. |
| Источник финансирования программы | Надбавка к тарифу для потребителей ООО «Горводоканал» на водоснабжение |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | 1. Сокращение потерь воды при возникновении аварийных ситуаций за счет использования программы автоматического поиска мест утечек воды до 5% в год. 2. Сокращение расхода чистой воды на промывку отстойников и фильтров и исключение негативных воздействий на окружающую природную среду. 3 Сокращение темпов роста тарифа за счет экономии электроэнергии. 4. Сокращение затрат на водоподготовку. |
| Основные целевые индикаторы программы | Базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Установка приборов учета холодной воды, шт. |
|  | - на объектах ООО «Горводоканал» | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
|  | - на ЦТП города | 110 | 41 | - | - | - | - | - |
|  | Удельный вес потерь воды, % |
|  | 33,7 | 0 | 0 | 33,4 | 32,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | Экономия электроэнергии, тыс. кВт.ч |
|  | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Экономия воды в натуральном выражении, млн. м3 |
|  | 0,00 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Контроль за ходом реализации программы | 1. Администрация города Пензы. 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 3. Пензенская городская Дума. |

1. Введение

Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» на 2010-2016 годы разработана  в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях повышения качественных характеристик системы водоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности                                  ООО «Горводоканал».

2. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг по водоснабжению и водоотведению

Основной деятельностью ООО «Горводоканал» является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.

Источниками водоснабжения города Пензы являются:

- Сурское водохранилище, из которого насосами насосной станции 1-го подъема, размещенной в теле плотины, сырая вода подается на очистные сооружения водопровода пл. «Кирпичная», производительностью 250 тыс. м3/сутки;

- р. Сура, является вторым источником водоснабжения города Пензы. Забор воды осуществляется насосами насосной станции первого подъема «Терновский водозабор» и подается на очистные сооружения водопровода пл. «Подгорная» - мощностью 150 тыс. м3/сутки.

Подача «сырой» воды от насосных станций первого подъема на очистные сооружения осуществляется по водоводам диаметром 600, 800 и 1200мм.

Поступающая на очистные сооружения вода проходит все стадии очистки, предусмотренные технологическим регламентом:

- первичное хлорирование;

- коагулирование;

- отстаивание;

- фильтрование;

- вторичное хлорирование.

Очищенная вода поступает в 16 резервуаров чистой воды, общей емкостью 70 тыс. м3, а из резервуаров насосами 2-го подъема подается в разводную сеть.

Протяженность водопроводной сети, находящейся на обслуживании предприятия, составляет  716 км.

3. Система программных мероприятий на 2010 - 2016 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол- Во | Срок испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение автоматического учёта расхода воды на объектах ООО «Горводоканал» с установкой приборов учёта | шт. | 0 26 | 2010 2011 | Внедрение автоматического учёта расхода воды позволит сократить до 1,25 млн. м3 в год потери воды при возникновении аварийных ситуаций в связи с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды. Экономия электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку сэкономленной воды составит до 1,0 млн. кВт.час. Общая стоимость работ – 48,1 млн. руб. |
|  | Внедрение автоматического учёта расхода воды на ЦТП с установкой приборов учёта. | шт. | 110 41 | 2010 2011 |  |
| 2 | Проектирование и строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка | ком-кс | 1 | 2010 2016 | Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды связанные с её сбросом в водоём при промывке отстойников и фильтров до 8 млн.куб.м. в год и сократить затраты электроэнергии на забор воды в объеме 2,4 млн. кВт.час в год, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду. Разработка проекта ведётся ЗАО «ВодопроектГипркоммунводоканал» г. Санкт-Петербург Общая стоимость работ –473,256 млн. руб. |

Программа  по  повышению  энергетической, экологической  эффективности  ООО «Горводоканал»

на 2010-2016 годы.

Организационный план

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий в установленных единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Внедрение автоматического учёта расхода воды. |
| 1.1. | На объектах ООО «Горводоканал» | шт. | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | На ЦТП | шт. | 151 | 110 | 41 | - | - | - | - | - |
| 2 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка. |
| 2.1 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на пл. «Кирпичная» | Комп-лекс | 1 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |

Программа по повышению энергетической, экологической эффективности ООО «Горводоканал»

на 2010-2016 годы

Финансовый план

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Внедрение автоматического учёта расхода воды. |
| 1.1. | На объектах ООО «Горводоканал» и ЦТП города Пенза | 48 109,841 | 24 054,9205 | 24 054,9205 | - | - | - | - | - |
| 2 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка. |
| 2.1. | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на пл. «Кирпичная» | 473 256 | 23 000 | 50 000 | 81 905,43 | 89806,17 | 98786,79 | 80 090,49 | 49667,12 |
|  | ИТОГО | 521 365,841 | 47 054,9205 | 74 054,9205 | 81 905,43 | 89806,17 | 98786,79 | 80090,49 | 49667,12 |

».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города					                                И.А. Белозерцев